技术接口核对文档

Quanta 后台管理系统接口对照说明

后端现有接口 × 前端定义接口 × 缺失能力

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 供前后端逐项核对接口覆盖范围、字段契约与权限边界 |
| 依据 | 项目根目录《接口文档.md》、src/api 前端请求定义、当前管理端产品规则 |
| 生成日期 | 2026-08-30 |
| 项目状态 | 后端尚未上线；开发环境当前以 Mock 数据运行 |

阅读方式：优先查看第 3 节。红色“缺失”表示后端文档和已知 OpenAPI 均未确认；黄色“待确认/需扩展”表示已有相近接口，但路径、字段或权限仍需后端确认。

# 1. 对照结论

| 类别 | 结论 |
| --- | --- |
| 后端 Markdown 已明确 | 认证、个人资料、文件、成员名录、活动/报名、图书、工位、塔服、面试投递，以及 9 组标准管理 CRUD。 |
| 前端已直接调用 | 认证、成员名录、面试结果录入、预约记录、借阅记录、塔服订单记录等。 |
| 前端已定义但后端缺失/待确认 | 控制台统计、届次与留任、招新管理端完整流程、宣讲会/精英分享会聚合名单、学习资料、塔服收款确认。 |
| 最高风险 | 后台 CRUD 权限注解被注释；前端隐藏按钮不能替代后端鉴权。 |

## 1.1 状态口径

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 已有 | 根目录《接口文档.md》已明确记录，可进入联调；仍应核对实际返回字段。 |
| 可复用 | 已有通用接口可能覆盖页面，但需要统一查询参数、字段映射或返回结构。 |
| 待确认 | 前端已定义；Markdown 未列出，但旧 OpenAPI/Apifox 中曾发现相近接口，需后端确认。 |
| 需扩展 | 已有接口，但当前字段、数据范围、上传目录或业务事务不足。 |
| 缺失 | 当前后端文档未提供，前端只能使用 Mock。 |

# 2. 后端接口文档：现有接口及用途

通用约定：AjaxResult 使用 code/msg/data；分页列表使用 TableDataInfo 的 total/rows/code/msg；除免登录接口外使用 Authorization: Bearer <token>。

## 2.1 认证与个人信息

| 方法 | 接口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /captchaImage | 获取验证码开关、验证码图片与 uuid。 |
| POST | /login | 账号密码登录，返回 token 及成员扩展身份信息。 |
| GET | /getInfo | 获取当前用户、角色、权限、部门与成员身份。 |
| GET | /getRouters | 获取当前用户可访问的动态菜单与前端路由树。 |
| POST | /register | 新生自助注册。 |
| POST | /logout | 退出登录并使当前令牌失效。 |
| POST | /unlockscreen | 校验密码并解除锁屏。 |
| GET | /system/user/profile | 查询当前用户个人资料。 |
| PUT | /system/user/profile | 修改当前用户基础资料。 |
| PUT | /system/user/profile/updatePwd | 修改当前用户密码。 |
| POST | /system/user/profile/avatar | 上传并更新当前用户头像。 |

## 2.2 通用文件

| 方法 | 接口 | 用途/限制 |
| --- | --- | --- |
| POST | /common/upload | 上传单个文件；文档仅允许 qt/clothing-item、qt/payment-qr、qt/payment-proof 子目录。 |
| GET | /common/download | 按文件名下载服务器文件。 |

## 2.3 成员、活动与报名

| 方法 | 接口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /qt/member/list | 查询在职普通 Quanta 成员；支持姓名、部门、届次筛选。 |
| GET | /system/activity/list | 分页查询活动列表。 |
| GET | /system/activity/{activityId} | 查询活动详情与容量等信息。 |
| POST | /system/signup | C 端用户报名活动。 |
| GET | /system/signup/detailList?userId=... | 查询报名明细联表记录；文档以用户维度为主。 |

## 2.4 图书借阅

| 方法 | 接口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /system/book/list | 分页查询图书。 |
| GET | /system/book/{bookId} | 查询单本图书详情。 |
| POST | /system/borrow | 创建借阅记录。 |
| GET | /system/borrow/detailList?userId=... | 查询带借阅人和图书信息的借阅记录。 |

## 2.5 工位预约

| 方法 | 接口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /system/workstation/list | 分页查询工位。 |
| GET | /system/workstation/{id} | 查询工位详情。 |
| POST | /system/reservation | 创建工位预约。 |
| GET | /system/reservation/detailList?userId=... | 查询预约记录联表数据。 |

## 2.6 塔服订购

| 方法 | 接口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /system/item/list | 查询服装款式、颜色和尺码配置。 |
| GET | /system/item/{id} | 查询服装款式详情。 |
| GET | /system/payment-config/list | 查询固定付款码配置。 |
| POST | /system/order | 创建塔服订单。 |
| GET | /system/order/detailList?userId=... | 查询订单联表明细。 |

## 2.7 招新投递与面试结果

| 方法 | 接口 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /qt/interview/apply | 新生提交招新申请与两个部门志愿。 |
| GET | /qt/interview/my | 查询当前用户自己的投递。 |
| GET | /qt/interview/myResults | 查询当前用户自己的面试结果。 |
| POST | /qt/interview/result | 管理端录入面试结果；当前文档注明没有权限控制。 |

## 2.8 后台标准 CRUD 接口

统一形态：每个资源默认提供 GET /list、GET /{id}、POST 新增、PUT 修改、DELETE /{ids} 删除、POST /export 导出 Excel。

| 资源 | 路径前缀 | 主键 | 用途/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室图书 | /system/book | bookId | 图书资料维护。 |
| 实验室活动 | /system/activity | activityId | 活动发布与维护。 |
| 活动报名 | /system/signup | signupId | 报名记录维护，另有 detailList。 |
| 图书借阅记录 | /system/borrow | borrowId | 借阅、归还与逾期记录维护。 |
| 实验室工位 | /system/workstation | workstationId | 工位配置维护。 |
| 工位预约记录 | /system/reservation | reservationId | 预约记录维护。 |
| 服装配置 | /system/item | itemId | multipart 新增/修改；可清空效果图。 |
| 服装订单 | /system/order | orderId | 订单记录维护。 |
| 付款码配置 | /system/payment-config | configId | multipart 新增/修改；可清空二维码。 |
| 实验室成员 | /qt/member | userId | 当前仅提供 list，不是完整 CRUD。 |

高风险：《接口文档.md》明确写明上述后台 CRUD 的 @PreAuthorize 当前全部被注释，任何登录用户均可调用。必须在后端恢复接口级鉴权与部门数据权限。

# 3. 前端已定义、后端缺失或待确认的接口

## 3.1 前端 src/api 中已定义

| 状态 | 方法 | 接口 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺失 | GET | /dashboard/stats | 控制台统计成员数、今日简历、待处理预约、待确认收款等卡片数据。 | P1 |
| 缺失 | GET | /qt/member/cohorts | 返回当前届与历史届 tab，用于成员名单切换。 | P0 |
| 缺失 | PUT | /qt/member/{userId}/retain | 确认成员留任；更新原届状态、必要时新建下一届并同步成员，要求幂等事务。 | P0 |
| 待确认 | DELETE | /system/user/{userId} | CEO 删除成员账号/成员记录；旧 OpenAPI 曾存在，Markdown 未列出。 | P0 |
| 待确认 | PUT | /system/user/resetPwd | CEO 将指定成员密码重置为约定初始值；旧 OpenAPI 曾存在。 | P0 |
| 待确认 | POST | /system/user/importData | 按 Excel 模板批量导入成员；需返回成功/失败数量和逐行错误。 | P1 |
| 待确认 | POST | /system/user/importTemplate | 下载成员导入模板；应返回文件流。 | P1 |
| 缺失 | GET | /qt/interview/admin/statistics | 招聘看板统计各阶段人数和待处理数。 | P1 |
| 缺失 | GET | /qt/interview/admin/applications | 管理端按轮次、部门、状态筛选候选人；必须落实部门数据范围。 | P0 |
| 缺失 | GET | /qt/interview/admin/applications/{id} | 查看候选人完整简历、两个志愿、各轮状态与投递信息。 | P0 |
| 缺失 | GET | /qt/interview/admin/evaluations | 按申请、轮次、部门查询多位面试官的面评。 | P0 |
| 缺失 | POST | /qt/interview/admin/evaluations | 经理层创建或更新自己的面评。 | P0 |
| 缺失 | POST | /qt/interview/admin/offers | 二面 Pass/Out 后原子写入最终结果并生成录用/淘汰通知。 | P0 |
| 缺失 | GET | /qt/interview/admin/applications/export | 导出当前筛选结果；需确认 GET/POST、筛选参数和文件流。 | P1 |
| 缺失 | GET | /qt/activity/lecture/registrations | 宣讲会报名名单，返回报名人数/名额及姓名、学号、专业、电话、时间。 | P1 |
| 缺失 | GET | /qt/activity/sharing/registrations | 精英分享会报名名单，返回报名人数/名额及联系方式、备注。 | P1 |
| 缺失 | GET | /qt/materials | 查询学习资料列表及分类、大小、上传者、时间、可见性。 | P1 |
| 缺失 | POST | /qt/materials | 上传资料文件并保存分类、可见范围等元数据。 | P1 |
| 缺失 | DELETE | /qt/materials/{materialId} | 删除学习资料文件及元数据，需校验上传者/管理权限。 | P1 |
| 缺失 | PUT | /system/order/{orderId}/approve | 管理端确认塔服收款；校验订单状态、记录操作者与时间。 | P0 |

## 3.2 项目需要但前端尚未封装的后端能力

| 方法/类型 | 建议接口 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /qt/interview/admin/applications/{applicationId}/results | 查看该申请各志愿、各轮次的评定结果，避免无法判断评价的是哪个志愿。 | P0 |
| PUT | /qt/interview/admin/evaluations/{evaluationId} | 修改自己的面评；需要面评归属与角色校验。 | P0 |
| PUT | /qt/interview/admin/applications/{id}/join-status | 更新是否留任/是否接受等确认状态（若与 offers 分离）。 | P1 |
| PUT | /qt/interview/admin/applications/{id}/final-status | 管理员修正最终状态并保留审计记录。 | P1 |
| GET | /qt/materials/{materialId}/download | 学习资料下载/预览，返回文件流并校验可见范围。 | P1 |
| PUT | /qt/materials/{materialId} | 修改资料分类、名称或可见范围。 | P2 |
| 后台定时任务 | 每年 8 月 1 日成员换届 | 管理层自动卸任；经理/实习生未确认留任则卸任；留任者同步到下一届。不是前端接口。 | P0 |
| 配置/字典 | 招新轮次与部门字典 | 避免轮次、部门、状态在前端写死；支持后续届次与组织调整。 | P2 |

# 4. 可复用接口与需要扩展的地方

| 页面 | 现有接口 | 判断 | 需要后端确认/扩展 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员管理 | /qt/member/list | 需扩展 | 补充 roleCategory、memberStatus、joinTime、canRetain；支持历史届、已卸任、角色筛选。当前只返回在职普通成员。 |
| 宣讲会/分享会 | /system/activity/list + /system/signup/detailList | 可复用 | 若 detailList 支持 activityId 且返回学号、专业、电话、联系方式、备注和 capacity，则可不新增聚合路径。 |
| 图书借阅 | /system/borrow/detailList | 需扩展 | 页面需要 bookType；接口文档当前未明确该字段。 |
| 工位预约 | /system/reservation/detailList | 可复用 | 管理端需要查询全部记录；不能强制 userId 为当前用户。 |
| 塔服订单 | /system/order/detailList | 需扩展 | 统一 orderTime/createTime、paymentProofUrl/paymentProofPath 字段命名。 |
| 塔服收款 | PUT /system/order | 可复用 | 理论上可用通用修改，但专用 approve 更适合状态机校验、权限和审计。 |
| 学习资料上传 | /common/upload | 需扩展 | 上传目录白名单需加入资料目录，并补资料元数据 CRUD 与下载权限。 |
| 招新导出 | 标准 /export | 可复用 | 若按若依惯例建议 POST 文件流；必须接受与列表相同筛选条件。 |

# 5. 建议的缺失接口契约

| 场景 | 建议请求 | 建议返回/规则 |
| --- | --- | --- |
| 分页列表 | pageNum、pageSize、筛选字段 | TableDataInfo：total、rows、code、msg |
| 成员届次 | 可选 status/year | currentCohort、cohorts[]；每届含 id/name/isCurrent |
| 留任 | userId、sourceCohortId、targetCohortId、retain=true | 原届状态、目标届成员、是否新建届次；重复请求不重复建数据 |
| 招新列表 | round、departmentId、status、pageNum、pageSize | 申请人、两志愿及各自状态、投递时间、操作权限 |
| 面评 | applicationId、roundId、departmentId、content | evaluationId、evaluator、created/updatedTime；只能修改本人面评 |
| 二面录用 | applicationId、volunteerNo/departmentId、decision(PASS/OUT)、notice | 最终状态、通知状态；两个志愿均通过时默认第一志愿 |
| 报名聚合 | activityId/type、pageNum、pageSize | total、quota、rows；rows 包含页面展示的学生与备注字段 |
| 资料上传 | multipart file + category + visibility | materialId、fileName、size、uploader、uploadTime、downloadUrl |
| 收款确认 | orderId | paymentStatus、confirmedBy、confirmedAt；重复确认应幂等 |
| 文件下载 | 资源 id 或 filename | blob/file stream；Content-Disposition 提供文件名 |

# 6. 权限、数据范围与事务要求

| 能力 | 角色/范围 | 后端要求 |
| --- | --- | --- |
| 成员删除/重置/导入 | 仅 CEO | 后端权限注解 + 业务角色二次校验；不能只靠按钮隐藏。 |
| 成员只读 | 其他管理层 | 可查看成员管理，但无删除、重置、导入、留任修改权限。 |
| 招新管理 | 管理层 | 除 CEO 外严格限制为本部门候选人；列表、详情、面评、评定、导出均需同一数据范围。 |
| 招新二面面评 | 经理层 | 只允许编辑本部门二面面评，不显示工位预约与塔服订购菜单。 |
| 学习资料 | 管理端角色/上传者 | 上传、删除、修改、下载分别校验权限与可见范围。 |
| 留任换届 | CEO + 定时任务 | 留任同步、新建届次、源状态更新必须在同一事务中并支持幂等。 |
| 面试最终结果 | 管理层本部门 | Pass/Out、通知生成、双志愿默认规则应原子提交并留审计日志。 |
| 后台 CRUD | 按资源分权 | 立即恢复 @PreAuthorize；敏感资源补部门数据权限与操作日志。 |

# 7. 建议后端确认顺序

| 优先级 | 主题 | 需确认事项 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 鉴权与数据范围 | 恢复后台 CRUD 鉴权；确认 CEO、管理层、经理层权限及部门隔离。 |
| P0 | 成员管理 | 届次、留任、删除、重置密码及 8 月 1 日换届任务。 |
| P0 | 招新管理 | 管理端列表/详情/面评/评定/通知/双志愿规则/导出。 |
| P0 | 塔服收款 | 确认收款专用接口或明确通用 PUT 的状态机契约。 |
| P1 | 活动名单 | 确认是否复用 activity/signup，补足人数、名额和报名人字段。 |
| P1 | 学习资料 | 资料 CRUD、上传目录、下载、可见范围。 |
| P1 | 字段统一 | 成员、图书、订单、预约的页面字段与接口字段逐项对齐。 |
| P2 | 配置化 | 招新轮次、部门、枚举字典与控制台统计。 |

# 8. 前端当前接入状态

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 已写页面与 API 封装 | 成员管理、招新管理、宣讲会报名、精英分享会、工位预约记录、图书借阅记录、塔服订购、学习资料等。 |
| 已按后端文档定义 | 登录、用户信息、动态路由、退出、验证码、成员列表、部分记录列表与面试结果录入。 |
| 暂时使用 Mock | 后端尚未上线，开发环境 VITE_USE_MOCK=true；缺失接口的交互仅为前端模拟。 |
| 联调前必须完成 | 后端确认路径、方法、参数、响应字段、文件流处理、权限码、角色与部门数据范围。 |

最终说明：本文件用于接口比对，不代表后端接口已经实现。以根目录《接口文档.md》为“已明确”依据；前端 src/api 只代表页面期望的调用契约。